Załącznik Nr 7

do uchwały nr 170/XXIX/2008

Rady Powiatu w Kutnie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010
	Dz.
	Rozdz.
	Nazwa zadania
	Okres realizacji
	Łączne nakłady
	Nakłady własne
	w tym:
	Środki zewnętrzne
	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

	
	
	
	
	
	
	Rok 2008
	Rok 2009
	Rok 2010
	
	

	600
	60014
	Poprawa skomunikowania zachodnich gmin Powiatu Kutnowskiego z Powiatem Włocławskim - przebudowa drogi 2149E
	2008-2009
	6 420 000
	963 000
	200 000
	763 000
	-
	5 457 000
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	600
	60014
	Modernizacja ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 29-go Listopada i Toruńska (1)
	2007-2009
	4 600 000
	4 600 000
	2 570 000 - w tym                   60 000 PFOŚiGW
	2 029 634
	-
	-
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	600
	60014
	Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E (2)
	2007-2011
	9 310 000
	1 396 500
	10 000
	650 000
	649 222
	7 913 500
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	921
	92195
	Renowacja Średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno - edukacyjnej (3)
	2007-2010
	7 700 000
	1 155 000
	433 850
	300 000
	390 650
	6 545 000
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	801
	80195
	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap I
	2008-2009
	5 820 375
	3 072 394
	300 000 w tym:                 266 000 PFOŚiGW         
	2 772 394
	-
	2 747 981 w tym:                   850 814 -WFOŚiGW                 1 897 167 kredyt termomodernizacyjny
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	801
	80195
	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II
	2008-2010
	2 902 018
	435 303
	10 000
	200 000
	225 303
	2 466 715
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	851
	85111
	Kompleksowa termomodernizacja SP ZOZ Kutno
	2008-2009
	15 173 280
	1 583 280
	173 280
	1 500 000
	-
	13 500 000
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	600
	60014
	Poprawa skomunikowania zachodnich gmin Powiatu Kutnowskiego z Powiatem Włocławskim - przebudowa drogi 2145E Łanięta-Dąbrowice-Mariopol - 19,1 km
	2008-2011
	7 500 000
	1 125 000
	10 000
	620 000
	495 000
	6 375 000
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	600
	60014
	Poprawa skomunikowania centrum miasta Kotno z dzielnicą przemysłową - przebudowa mostu na rzece Ochni w ciągu ul. Mickiewicza
	2008-2010
	2 750 000
	412 500
	12 500
	200 000
	200 000
	2 337 500
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	 
	 
	Ogółem
	 
	62 175 673
	14 742 977
	3 698 850
	9 035 028
	1 960 175
	47 342 696
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1) - Nakłady poniesione w 2007 roku -     366,-
	

	
	
	(2) - Nakłady poniesione w 2007 roku - 87 278,-
	

	
	
	(3) - Nakłady poniesione w 2007 roku - 30 500,-
	

	
	
	                                                            118 144,-
	
	
	
	
	


