Załącznik Nr 4

do uchwały nr 200/XXXII/2008

Rady Powiatu w Kutnie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

	L.p.
	Dz.
	Rozdz.
	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
	Łączne koszty finansowe
	Wkład własny powiatu
	Nakłady poniesione
	Rok budżetowy 2009
	Rok 2010
	Rok 2011
	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Uwagi: planowane środki pochodzące z innych źródeł

	1.
	600
	60014
	Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E 2007-2011*
	9 310 000
	1 396 500
	97 278
	650 000
	649 222
	 
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	7 913 500

	2.
	600
	60014
	Poprawa skomunikowania zachodnich gmin Powiatu Kutnowskiego z Powiatem Włocławskim - przebudowa drogi 2145E Łanięta - Dąbrowice - Mariapol 2008-2011*
	7 500 000
	1 125 000
	10 000
	407 500
	407 500
	300 000
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	6 375 000

	3.
	600
	60014
	Poprawa skomunikowania centrum miasta Kutno z dzielnicą przemysłową - przebudowa mostu na rzece Ochni w ciągu ul. Mickiewicza 2008-2010*
	2 750 000
	1 375 000
	12 500
	1 162 500
	200 000
	 
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	1 375 000

	4.
	921
	92195
	Renowacja średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno - edukacyjnej w latach 2007 - 2010*
	7 700 000
	1 155 000
	464 350
	345 325
	345 325
	 
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	6 545 000

	5.
	801
	80195
	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II 2008-2010*
	2 902 018
	435 303
	10 000
	225 303
	200 000
	 
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	2 466 715

	Ogółem
	30 162 018
	5 486 803
	594 128
	2 790 628
	1 802 047
	300 000
	 
	24 675 215

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* zadanie będzie realizowane przy pozyskaniu środków zewnętrznych

	środki zewnętrzne planowane do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego


