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Rady Powiatu w Kutnie
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
	Dz.
	Rozdz.
	Nazwa zadania                                lata
	Łączne koszty finansowe
	Wkład powiatu
	Nakłady poniesione
	w tym:
	Rok 2009
	Rok 2010
	Rok 2011
	Jednostka organizacyjna
	Planowane środki zewnętrzne

	
	
	
	
	
	
	budżet
	inne
	
	
	
	
	

	600
	60014
	Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2149E (od km 4+000) i drogi powiatowej nr 2150 (do km 0+594) w latach 2008-2010
	6 550 000
	1 765 690
	165 920
	165 920
	-
	39 080
	1 560 690
	-
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	z EFRR                               4 784 310

	600
	60014
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E w latach 2007-2010
	14 670 052
	3 667 513
	87 278
	87 278
	-
	99 542
	3 480 693
	-
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	11 002 539

	600
	60014
	Poprawa skomunikowania zachodnich gmin Powiatu Kutnowskiego z Powiatem Włocławskim - przebudowa drogi nr 2145E Łanięta-Dąbrowice-Mariopol - 19,1 km w latach 2008-2011
	7 500 000
	1 875 000
	-
	-
	-
	417 500
	683 750
	683 750
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	5 625 000

	921
	92195
	Renowacja średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno - edukacyjnej w latach 2007-2010
	7 700 000
	1 155 000
	423 950
	423 950
	-
	385 725
	345 325
	-
	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	6 545 000

	 
	Ogółem
	36 420 052
	8 463 203
	677 148
	677 148
	-
	941 847
	6 070 458
	683 750
	 
	27 956 849


