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Rady Powiatu w Kutnie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011
	L.p.
	Dz.
	Rozdz.
	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji zadania
	Łączne nakłady
	Wkład własny powiatu
	Nakłady poniesione w poprzednich okresach
	Planowane wydatki
	Uwagi                            Środki pochodzące z innych źródeł
	Jednostka organizacyjna

	
	
	
	
	
	
	
	2009
	2010
	2011
	
	

	1.
	600
	60014
	Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2149E (od km 4+000) i drogi powiatowej nr 2150 (do km 0+594) w latach 2008-2010
	6 550 000
	1 765 690
	165 920
	39 080
	1 560 690
	-
	4 784 310
	Starostwo Powiatowe
w Kutnie

	2.
	600
	60014
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E w latach 2007-2010*
	14 670 052
	3 667 513
	87 278
	660 002
	2 920 233
	-
	11 002 539
	Starostwo Powiatowe
w Kutnie

	3.
	600
	60014
	Poprawa skomunikowania zachodnich gmin Powiatu Kutnowskiego z Powiatem Włocławskim - przebudowa drogi nr 2145E Łanięta-Dąbrowice-Mariopol - 19,1 km w latach 2008-2011*
	7 500 000
	1 875 000
	-
	260 500
	807 250
	807 250
	5 625 000
	Starostwo Powiatowe
w Kutnie

	4.
	600
	60014
	Poprawa skomunikowania Centrum Miasta Kutno z dzielnicą przemysłową - przebudowa mostu na rzece Ochni w ciągu ul. Mickiewicza w latach 2008-2010*
	2 750 000
	1 375 000
	-
	362 500
	1 012 500
	-
	1 375 000
	Starostwo Powiatowe
w Kutnie

	5.
	801
	80195
	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II w latach 2008-2010*
	2 902 018
	435 303
	-
	235 303
	200 000
	-
	2 466 715
	Starostwo Powiatowe
w Kutnie

	6.
	921
	92195
	Renowacja średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno - edukacyjnej w latach 2007-2010*
	7 700 000
	1 155 000
	423 950
	385 725
	345 325
	-
	6 545 000
	Starostwo Powiatowe
w Kutnie

	 
	 
	Ogółem
	42 072 070
	10 273 506
	677 148
	1 943 110
	6 845 998
	807 250
	31 798 564
	 


* zadania będą realizowane przy pozyskaniu środków zewnętrznych

