Załącznik Nr 11

do uchwały nr 231/XL/2009

Zarządu Powiatu w Kutnie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

	Dz.
	Rozdz.
	Nazwa zadania
	Łączne nakłady
	Wkład własny powiatu
	Nakłady poniesione w poprzednich okresach
	Planowane wydatki
	Uwagi                  środki pochodzące z innych źródeł
	Jednostka organizacyjna

	
	
	
	
	
	
	2009
	2010
	2011
	
	

	600
	60014
	Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2149E (od km 4+000) i drogi powiatowej nr 2150 (do km 0+594) w latach 2008-2010
	6 550 000
	1 765 690
	165 920
	39 080
	1 560 690
	-
	4 784 310
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	600
	60014
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E w latach 2007-2010
	14 670 052
	3 667 513
	87 278
	660 002
	2 920 233
	-
	11 002 539
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	600
	60014
	Poprawa skomunikowania Centrum Miasta Kutno z dzielnicą przemysłową - przebudowa mostu na rzece Ochni w ciągu ul. Mickiewicza w latach 2008-2010
	2 750 000
	1 375 000
	-
	362 500
	1 012 500
	-
	1 375 000
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	801
	80195
	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II w latach 2008-2010
	2 902 018
	435 303
	-
	235 303
	200 000
	-
	2 466 715
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	921
	92195
	Budowa i przebudowa obiektów Zespołu Zamkowo - Parkowego w Oporowie w celu zwiększenia atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej Powiatu Kutnowskiego w latach 2007-2012
	9 438 104
	2 472 071
	384 910
	14 640
	845 684
	815 975
	6 966 033 EFRR
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	921
	92195
	Rewaloryzacja Zamku w Oporowie w latach 2008-2012
	2 221 424
	555 356
	39 040
	15 000
	125 000
	125 000
	1 666 068 EFRR
	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	Ogółem
	38 531 598
	10 270 933
	677 148
	1 326 525
	6 664 107
	940 975
	28 260 665
	 


